DOCUMENTO DE ENTREGA

CAPÍTULO VI

ASEGURAMIENTO Y PRUEBAS DE CALIDAD

Sistema Tienda Cams
Inventario y ventas para Mueblería Cams

Aplicación web desarrollada con Laravel 12, Blade y SQL Server

Alcance documentado: Sprints 1 al 4
11 historias de usuario y 33 criterios de aceptación

Versión 1.0
23 de octubre de 2026

6.1. Estrategia y plan de pruebas

El aseguramiento de la calidad del sistema Tienda Cams se organizo como una actividad continua dentro del desarrollo agil. Desde el primer sprint se definio que cada historia de usuario debia cerrarse con evidencia verificable, de modo que las pruebas no fueran un paso final sino parte del trabajo diario del equipo. Por esa razón, cada criterio de aceptación se convirtio en un caso de prueba con identificador propio y quedo conectado con al menos una prueba automatizada.

La estrategia sigue la forma de una piramide. En la base están las pruebas unitarias, que verifican la lógica de los modelos sin depender de la interfaz. En el siguiente nivel están las pruebas de integración, que recorren las rutas, los controladores y la base de datos. Sobre ellas se ubican las pruebas de aceptación escritas en lenguaje natural con Behat, que reproducen los criterios acordados con el cliente. En la cima están las pruebas de extremo a extremo con Selenium, que abren un navegador real y recorren el sistema como lo haria un usuario.

6.1.1. Niveles de prueba

| Nivel | Herramienta | Cantidad | Que válida |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | PHPUnit 11 | 22 | Reglas de negocio de los modelos: stock, ventas, códigos OTP, roles y relaciones. |
| Integración | PHPUnit 11 | 34 | Rutas, controladores, validaciones, sesiones y persistencia en SQL Server. |
| Aceptación (BDD) | Behat 4 | 33 | Los criterios de aceptación redactados como escenarios en espanol. |
| Extremo a extremo | Selenium 4 y Chrome | 13 | Flujos completos en el navegador, incluido el segundo factor de autenticación. |

6.1.2. Entornos y datos de prueba

Las pruebas se ejecutan en un entorno local sobre Windows, con PHP 8.3, Laravel 12, SQL Server 2022 Developer y Google Chrome. Para evitar que las pruebas de integración ensucien la información real se creo una base de datos independiente llamada tienda_cams_test, que se reconstruye desde el script principal del proyecto. Las pruebas de integración usan transacciones con retroceso automático, por lo que cada prueba deja la base tal como la encontro.

Las pruebas de aceptación y las de navegador trabajan sobre la base tienda_cams y crean sus propios registros con prefijos reconocibles, como BDD o SEL. Los usuarios de prueba son admin@cams.com, jefe@cams.com, almacen@cams.com y tienda@cams.com, todos con la contraseña cams2026 y con el mismo secreto TOTP de demostracion, lo que permite automatizar el segundo factor sin depender de un telefono.

Datos de prueba principales: sucursal Sucursal Behat, producto Cama Behat con stock por sucursal, código OTP calculado con el secreto JBSWY3DPEHPK3PXP y ventas de dos unidades para verificar el descuento de stock.

6.1.3. Criterios de entrada y salida

| Criterios de entrada | Criterios de salida |
| --- | --- |
| Historia con criterios de aceptación aprobados, base de datos disponible y aplicación levantada en localhost:8000. | Todas las pruebas del sprint ejecutadas, sin fallos abiertos de severidad alta y con evidencia adjunta. |
| Script SQL de creacion y datos base ejecutado sin errores. | Matriz de trazabilidad actualizada y defectos cerrados o justificados. |
| Usuarios y secretos de prueba configurados. | Reporte de ejecución exportado y adjunto al informe. |

6.1.4. Organizacion por sprint

| Sprint | Historias | Casos | Enfoque de prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | HU-01, HU-02, HU-03, HU-13 | 12 (TC-01 a TC-12) | Seguridad, segundo factor, recuperación y sucursales. |
| Sprint 2 | HU-04, HU-05 | 6 (TC-13 a TC-18) | Catalogo de productos y control de stock. |
| Sprint 3 | HU-06, HU-07, HU-08 | 9 (TC-19 a TC-27) | Inventario, movimientos e ingresos de mercaderia. |
| Sprint 4 | HU-09, HU-10 | 6 (TC-28 a TC-33) | Ventas, descuento de stock e historial. |

6.1.5. Herramientas utilizadas

| Herramienta | Uso | Descripción |
| --- | --- | --- |
| PHPUnit 11.5 | Automatizacion | Pruebas unitarias y de integración sobre el código PHP y la base de datos. |
| Behat 4 | BDD | Escenarios de aceptación en lenguaje natural vinculados a los criterios. |
| Selenium 4.36 | E2E | Automatizacion del navegador Chrome con capturas automáticas por prueba. |
| Testomat.io | Gestion | Registro de casos, corrida, defectos y exportacion del reporte. |
| Excel | Respaldo | Matriz de casos, registro de defectos y cobertura. |

6.1.6. Riesgos identificados y mitigacion

| Riesgo | Mitigacion aplicada |
| --- | --- |
| Caidas momentaneas de SQL Server por ráfagas de conexiones. | Reintento automático de la corrida y espera de recuperación del servicio. |
| Datos acumulados por Behat y Selenium. | Prefijos identificables y script de limpieza. |
| Dependencia del código OTP en Selenium. | Secreto fijo de demostracion y calculo del código desde Java. |
| Diferencias entre el stock global y el stock por sucursal. | Corrección del formulario de venta para filtrar por la sucursal del usuario. |

6.2. Casos de prueba

Cada criterio de aceptación dio origen a un caso de prueba identificado como TC-01, TC-02 y así sucesivamente. Los casos se agruparon por sprint y por historia, y se priorizaron según el impacto en el negocio. La prioridad alta se reservo para los flujos críticos de seguridad y ventas; la prioridad media para la gestion de productos e inventario; y la prioridad baja para procesos de apoyo como la recuperación de contraseña o los filtros del historial.

La tabla siguiente resume la distribucion. El detalle completo de cada caso, con sus datos y pasos, se presenta a continuacion.

| Sprint | Historias | Casos | Prioridad alta | Prioridad media | Prioridad baja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | HU-01, HU-02, HU-03, HU-13 | 12 | 6 | 3 | 3 |
| Sprint 2 | HU-04, HU-05 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Sprint 3 | HU-06, HU-07, HU-08 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| Sprint 4 | HU-09, HU-10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Total | 11 historias | 33 | 15 | 14 | 4 |

6.2.1. Detalle de los 33 casos

| ID | HU/CA | Caso | Prioridad | Datos de prueba | Resultado esperado | Criterio de aceptación | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | HU-01 CA-01 | Acceso con credenciales correctas | Alta | usuario: admin@cams.com ¦ clave: cams2026 ¦ OTP: JBSWY3DPEHPK3PXP | Accede al dashboard correspondiente a su rol. | El usuario ingresa al sistema con sus credenciales y un código vigente. | Unitaria, integración, BDD y E2E |
| TC-02 | HU-01 CA-02 | Acceso con credenciales incorrectas | Alta | usuario: admin@cams.com ¦ clave: clave-mala | Mensaje 'Las credenciales ingresadas no son validas' y permanece en /login. | El sistema rechaza el acceso y avisa que las credenciales no son validas. | Unitaria, integración, BDD y E2E |
| TC-03 | HU-01 CA-03 | Acceso sin credenciales | Alta | usuario vacio ¦ clave vacia | Muestra mensajes de validación y no permite el acceso. | El sistema no permite enviar el formulario sin usuario ni contraseña. | Integración, BDD y E2E |
| TC-04 | HU-02 CA-01 | Recuperación con correo registrado | Baja | correo: admin@cams.com | Mensaje 'Si el correo esta registrado, recibiras instrucciones'. | El sistema continua el proceso de recuperación para un correo registrado. | Integración, BDD y E2E |
| TC-05 | HU-02 CA-02 | Recuperación con correo no registrado | Baja | correo: noexiste@cams.com | Muestra el mismo mensaje generico, sin revelar si el correo existe. | El sistema responde igual ante un correo inexistente. | Integración y BDD |
| TC-06 | HU-02 CA-03 | Establecer una nueva contraseña | Baja | token vigente ¦ nueva clave: nueva2026 | La contraseña se actualiza y permite iniciar sesión. | El usuario puede establecer una nueva contraseña con un token vigente. | Unitaria, integración y BDD |
| TC-07 | HU-03 CA-01 | Código OTP vigente | Alta | OTP calculado con el secreto JBSWY3DPEHPK3PXP | El sistema acepta el código y permite el acceso. | Un código vigente permite completar el segundo factor. | Unitaria, integración, BDD y E2E |
| TC-08 | HU-03 CA-02 | Código OTP incorrecto | Alta | código: 000000 | Rechaza el código y muestra un mensaje de error. | Un código incorrecto no permite el acceso. | Unitaria, integración y BDD |
| TC-09 | HU-03 CA-03 | Código OTP expirado | Alta | código expirado | Rechaza el código y vuelve al login. | Un código expirado no permite el acceso. | Integración y BDD |
| TC-10 | HU-13 CA-01 | Registrar una sucursal | Media | nombre: Sucursal Behat ¦ direccion: Av. Principal 123 ¦ telefono: 987654321 | La sucursal se guarda y aparece en el listado. | El sistema registra la sucursal con sus datos principales. | Integración, BDD y E2E |
| TC-11 | HU-13 CA-02 | Consultar las sucursales registradas | Media | sucursales existentes | Se muestra el listado con nombre, direccion y estado. | El usuario puede ver todas las sucursales registradas. | Integración, BDD y E2E |
| TC-12 | HU-13 CA-03 | Cambiar el estado de una sucursal | Media | sucursal activa -> inactiva | El estado se actualiza sin eliminar la sucursal. | La sucursal pasa de activa a inactiva correctamente. | Integración y BDD |
| TC-13 | HU-04 CA-01 | Registrar un producto (cama) | Media | código: CAM-001 ¦ nombre: Cama Behat ¦ categoría: Camas ¦ costo: 1000 ¦ precio: 1500 ¦ stock: 10 ¦ stock_minimo: 2 | El producto se guarda y aparece en el catalogo. | El sistema registra el producto con su categoría y precios. | Unitaria, integración, BDD y E2E |
| TC-14 | HU-04 CA-02 | Datos obligatorios del producto | Media | nombre vacio ¦ código duplicado | Muestra errores de validación y no guarda el producto. | El sistema exige los datos obligatorios antes de guardar. | Integración y BDD |
| TC-15 | HU-04 CA-03 | El producto aparece en el catalogo | Media | producto CAM-001 | El producto se lista con su precio y stock. | El producto registrado se muestra en el catalogo. | Integración y BDD |
| TC-16 | HU-05 CA-01 | Actualizar la cantidad disponible | Alta | producto: Cama Behat ¦ sucursal: Sucursal Behat ¦ cantidad: 10 | El stock queda en 10 y se muestra actualizado. | El sistema guarda la nueva cantidad disponible. | Unitaria, integración, BDD y E2E |
| TC-17 | HU-05 CA-02 | Validar una cantidad inválida | Alta | cantidad: -1 ¦ cantidad: texto | Rechaza el valor y muestra un error de validación. | El sistema no acepta cantidades negativas ni texto. | Unitaria, integración y BDD |
| TC-18 | HU-05 CA-03 | Visualizar el nuevo stock | Alta | stock actualizado a 25 | La pantalla muestra '25 unid.'. | El nuevo stock se refleja en la interfaz. | Integración, BDD y E2E |
| TC-19 | HU-06 CA-01 | Mostrar productos y cantidad disponible | Media | inventario con stock | Lista productos con su cantidad por sucursal. | El inventario muestra productos y cantidades disponibles. | Integración, BDD y E2E |
| TC-20 | HU-06 CA-02 | Consultar productos de tipo cama | Media | categoría: Camas | Solo muestra productos de la categoría elegida. | El filtro por categoría funciona correctamente. | Integración y BDD |
| TC-21 | HU-06 CA-03 | La cantidad coincide con el stock registrado | Media | stock registrado en la BD | La cantidad mostrada iguala el stock guardado. | La interfaz refleja el stock real de la base de datos. | Integración y BDD |
| TC-22 | HU-07 CA-01 | Ver movimientos de entrada y salida | Media | movimientos registrados | Se listan ambos tipos de movimiento. | El sistema muestra entradas y salidas de inventario. | Unitaria, integración, BDD y E2E |
| TC-23 | HU-07 CA-02 | Datos minimos de cada movimiento | Media | producto, tipo, cantidad y fecha | Cada fila muestra producto, tipo, cantidad y fecha. | Los movimientos incluyen los datos minimos requeridos. | Unitaria, integración y BDD |
| TC-24 | HU-07 CA-03 | Consultar los movimientos registrados | Media | movimientos existentes | El listado carga los movimientos sin errores. | El usuario puede consultar todos los movimientos. | Integración y BDD |
| TC-25 | HU-08 CA-01 | Seleccionar el producto y registrar la cantidad | Alta | producto: Cama Behat ¦ cantidad: 5 ¦ motivo: Ingreso BDD | El ingreso se guarda y muestra mensaje de confirmacion. | El sistema registra el ingreso de mercaderia. | Integración, BDD y E2E |
| TC-26 | HU-08 CA-02 | Incrementar el stock al confirmar el ingreso | Alta | stock 10 + ingreso 5 | El stock pasa de 10 a 15. | El stock aumenta según la cantidad ingresada. | Unitaria, integración y BDD |
| TC-27 | HU-08 CA-03 | Registrar el ingreso como movimiento | Alta | ingreso de 5 unidades | Se crea un movimiento de tipo entrada. | Cada ingreso queda registrado como movimiento de entrada. | Integración y BDD |
| TC-28 | HU-09 CA-01 | Registrar una venta con stock disponible | Alta | sucursal: Sucursal Behat ¦ cantidad: 2 | La venta se registra y muestra 'Venta registrada'. | El sistema permite vender si hay stock suficiente. | Integración, BDD y E2E |
| TC-29 | HU-09 CA-02 | Rechazar una venta que supera el stock | Alta | producto sin stock ¦ cantidad: 999 | Muestra 'Stock insuficiente...' y no crea la venta. | El sistema no permite vender mas de lo disponible. | Integración y BDD |
| TC-30 | HU-09 CA-03 | Disminuir el stock al confirmar la venta | Alta | venta de 2 unidades | El stock disminuye en 2. | El stock se descuenta al confirmar la venta. | Unitaria, integración y BDD |
| TC-31 | HU-10 CA-01 | Ver la lista de ventas | Media | ventas existentes | Lista con fecha, productos y monto total. | El historial muestra las ventas realizadas. | Integración, BDD y E2E |
| TC-32 | HU-10 CA-02 | Consultar el detalle de una venta | Media | venta registrada | Muestra las lineas, cantidades y total. | El detalle de la venta muestra sus productos y montos. | Integración y BDD |
| TC-33 | HU-10 CA-03 | Filtrar las ventas por fecha | Baja | rango: 2026-01-01 a 2026-12-31 | Solo muestra ventas dentro del rango. | El filtro por fecha devuelve las ventas del periodo. | Integración y BDD |

6.2.2. Ejemplo de caso detallado: TC-29

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Identificador | TC-29 |
| Historia y criterio | HU-09 / CA-02 - Rechazar una venta que supera el stock |
| Prioridad | Alta |
| Precondiciones | Usuario con sesión iniciada y producto sin stock suficiente en su sucursal. |
| Datos de prueba | Producto Cama Behat, cantidad 999 unidades, sucursal del usuario. |
| Pasos | 1. Abrir /ventas/nueva. 2. Elegir el producto. 3. Ingresar 999 unidades. 4. Presionar Registrar venta. |
| Resultado esperado | El sistema muestra el mensaje Stock insuficiente para el producto indicado y no crea la venta. |
| Criterio de aceptación | El sistema no permite vender mas unidades de las disponibles en la sucursal. |
| Automatizacion | VentaTest.php, hu09_ventas.feature y VentaTest.java. |

6.2.3. Registro en Testomat.io

Los 33 casos se registraron en Testomat.io en su plan gratuito. La importacion se realizo con el archivo Casos_Prueba_Testomat.csv, que incluye las columnas ID, titulo, estado, carpeta, prioridad, etiquetas y descripción. Cada caso quedo dentro de una carpeta por sprint y con la etiqueta de su historia y criterio.

Enlace del proyecto en Testomat.io:

[PEGAR AQUI EL ENLACE PUBLICO DEL PROYECTO]

Casos importados: 33 · Corrida: Ejecución Sprint 1-4 · Reporte exportado en PDF y adjunto a este documento.

6.3. Resultados de las pruebas

La ejecución final se realizo el 23 de octubre de 2026 sobre el código del repositorio, con las tres suites activas. Todas las pruebas terminaron en verde. En total se ejecutaron 102 verificaciones automatizadas: 56 de PHPUnit, 33 escenarios de Behat y 13 pruebas de Selenium, además de una prueba auxiliar que recorre las pantallas para generar evidencias.

6.3.1. Resumen ejecutivo

| Nivel | Herramienta | Ejecutados | Aprobados | Fallidos | Exito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | PHPUnit | 22 | 22 | 0 | 100% |
| Integración | PHPUnit | 34 | 34 | 0 | 100% |
| Aceptación | Behat | 33 | 33 | 0 | 100% |
| Extremo a extremo | Selenium | 13 | 13 | 0 | 100% |
| Total |  | 102 | 102 | 0 | 100% |

Las pruebas de PHPUnit se ejecutaron en 3.8 segundos y reportaron 118 aserciones. Behat completo los 33 escenarios y 100 pasos en 8.5 segundos. Selenium ejecuto sus pruebas en Chrome en modo headless y guardo una captura por cada caso.

6.3.2. Resultados por sprint

| Sprint | Historias | Casos | Resultado | Observacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | HU-01, HU-02, HU-03, HU-13 | 12 | Aprobado | Autenticacion, OTP, recuperación y sucursales sin observaciones. |
| Sprint 2 | HU-04, HU-05 | 6 | Aprobado | Productos y stock correctos; se validó la cantidad inválida. |
| Sprint 3 | HU-06, HU-07, HU-08 | 9 | Aprobado | Inventario, movimientos e ingresos coherentes con la base. |
| Sprint 4 | HU-09, HU-10 | 6 | Aprobado | Ventas e historial correctos; se corrigio el mensaje de stock insuficiente. |

6.3.3. Detalle de los resultados

Las pruebas unitarias cubrieron el calculo de subtotales, el incremento y descuento de stock, la validación de códigos OTP, la vigencia de los tokens de recuperación y las comprobaciones de rol. Las pruebas de integración recorrieron las rutas de login, código, recuperación, sucursales, productos, stock, inventario, movimientos, ingresos, ventas e historial, verificando tanto los casos exitosos como los rechazos por datos inválidos.

Los escenarios de Behat se redactaron con las palabras del cliente y se ejecutaron contra la base real, lo que permitio comprobar el comportamiento de punta a punta sin depender de la interfaz. Finalmente, Selenium inicio sesión con los usuarios reales, resolvio el código de seis digitos con la libreria de autenticación y verifico los textos de confirmacion en cada pantalla.

Durante la ejecución se presentaron dos situaciones que quedaron documentadas. La primera fue un defecto funcional en el mensaje de stock insuficiente, corregido y registrado como DEF-01. La segunda fue una caida momentanea del servicio de base de datos por acumulacion de conexiones, que se resolvio esperando la recuperación del servicio y repitiendo la corrida; no afecto el resultado final.

6.3.4. Evidencias de ejecución

Se adjuntan 28 capturas obtenidas automaticamente durante las pruebas de navegador y los registros de las tres suites. Las capturas se presentan a continuacion y los archivos de registro se detallan en el anexo C.

| TC-07 - Acceso con código válido | Recorrido general de pantallas |
| --- | --- |
| TC-31 - Historial de ventas | TC-26 - Stock incrementado |
| TC-19 - Consulta de inventario | TC-07 - Solicitud del código OTP |
| TC-02 - Credenciales incorrectas | TC-03 - Validación de campos vacios |
| TC-22 - Listado de movimientos | TC-13 - Producto en catalogo |
| TC-04 - Correo registrado | TC-18 - Stock actualizado |
| TC-10 - Sucursal registrada | TC-01 - Dashboard del administrador |
| TC-01 - Pantalla de inicio de sesión | TC-02 - Mensaje de credenciales incorrectas |
| TC-04 - Recuperación de contraseña | TC-10 - Registro de sucursal |
| TC-11 - Listado de sucursales | TC-13 - Catalogo de productos |
| TC-13 - Registro de producto | TC-19 - Inventario por sucursal |
| TC-22 - Movimientos de inventario | TC-25 - Registro de ingreso |
| TC-28 - Registro de venta | TC-29 - Formulario de venta |
| TC-31 - Historial de ventas | TC-28 - Venta registrada |

6.4. Registro y seguimiento de defectos

Los defectos se registraron en el momento en que aparecieron durante la ejecución. Cada uno recibio un identificador, una severidad, el caso de prueba afectado y la evidencia correspondiente. El seguimiento siguio un ciclo simple: deteccion, registro, análisis de la causa, corrección, verificación con la prueba automatizada y cierre. Al final del periodo documentado quedaron dos defectos registrados y ambos cerrados.

6.4.1. DEF-01 - Mensaje inadecuado al superar el stock

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Identificador | DEF-01 |
| Caso relacionado | TC-29 - Rechazar una venta que supera el stock |
| Severidad / prioridad | Alta / Alta |
| Descripción | Al registrar una venta con cantidad mayor al stock, el sistema cortaba la operación con una excepción HTTP 422 y mostraba la página de error de Laravel, en lugar de volver al formulario con un mensaje comprensible. |
| Pasos para reproducir | 1. Abrir /ventas/nueva. 2. Elegir un producto sin stock. 3. Ingresar 999 unidades. 4. Registrar la venta. |
| Resultado esperado | Volver al formulario mostrando el mensaje Stock insuficiente para el producto indicado. |
| Resultado obtenido | Pantalla de excepción con el trace de Laravel y código 422. |
| Causa | El controlador usaba abort(422) dentro de la transaccion en lugar de una excepción de validación. |
| Corrección | Se reemplazo por ValidationException::withMessages, que revierte la transaccion y redirige al formulario con el error. |
| Commit | 6337fbb |
| Estado | Cerrado y verificado con la prueba automatizada. |

6.4.2. DEF-02 - Configuracion de sesión y cache en el archivo de ejemplo

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Identificador | DEF-02 |
| Caso relacionado | TC-01 - Acceso con credenciales correctas |
| Severidad / prioridad | Media / Media |
| Descripción | El archivo .env.example configuraba SESSION_DRIVER y CACHE_STORE en database, pero el script de creacion no genera las tablas sessions ni cache. Al instalar el proyecto en otra computadora la aplicación fallaba al iniciar sesión. |
| Pasos para reproducir | 1. Clonar el repositorio. 2. Copiar .env.example a .env. 3. Ejecutar el script SQL. 4. Abrir la aplicación e iniciar sesión. |
| Resultado esperado | La aplicación inicia y permite autenticarse. |
| Resultado obtenido | Error al guardar la sesión porque la tabla sessions no existia. |
| Causa | Configuracion de ejemplo incompatible con el script de base de datos entregado. |
| Corrección | Se cambio a SESSION_DRIVER=file y CACHE_STORE=file en el archivo de ejemplo. |
| Commit | f52bbe2 |
| Estado | Cerrado. |

6.4.3. Lecciones aprendidas

La ejecución de las pruebas permitio detectar dos problemas que no se habian visto durante el desarrollo manual. El primero era de experiencia de usuario y afectaba directamente un criterio de aceptación. El segundo era de instalación y habria impedido que otra persona levantara el proyecto. Ambos se corrigieron antes de la entrega, lo que confirma el valor de automatizar las pruebas y de ejecutarlas sobre una base limpia.

6.5. Matriz de trazabilidad

La matriz conecta cada historia de usuario con sus criterios de aceptación, los casos de prueba y las verificaciones automatizadas que los respaldan. Todas las historias del alcance quedaron cubiertas al menos por una prueba de aceptación y una prueba de navegador o de integración, lo que da una trazabilidad completa de los Sprints 1 al 4.

| HU | Historia | Casos | Unitarias | Integración | BDD | E2E | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Inicio de sesión | TC-01 a TC-03 | UsuarioTest, OtpCodeTest | LoginTest (3), CodigoTemporalTest (4) | hu01_login.feature (3) | LoginTest.java (3), CodigoTest.java (1) | Aprobado |
| HU-02 | Recuperación de contraseña | TC-04 a TC-06 | RecoveryTokenTest | RecuperacionTest (3) | hu02_recuperacion.feature (3) | RecuperacionTest.java (1) | Aprobado |
| HU-03 | Código de verificación | TC-07 a TC-09 | OtpCodeTest | CodigoTemporalTest (4) | hu03_codigo.feature (3) | CodigoTest.java (1) | Aprobado |
| HU-13 | Gestion de sucursales | TC-10 a TC-12 | SucursalTest | SucursalTest (3) | hu13_sucursales.feature (3) | SucursalTest.java (1) | Aprobado |
| HU-04 | Registro de productos | TC-13 a TC-15 | ProductoTest | ProductoTest (3) | hu04_productos.feature (3) | ProductoTest.java (1) | Aprobado |
| HU-05 | Actualizacion de stock | TC-16 a TC-18 | ProductoTest, StockTest | StockTest (3) | hu05_stock.feature (3) | StockTest.java (1) | Aprobado |
| HU-06 | Consulta de inventario | TC-19 a TC-21 | - | InventarioTest (3) | hu06_inventario.feature (3) | InventarioTest.java (1) | Aprobado |
| HU-07 | Movimientos de inventario | TC-22 a TC-24 | MovimientoTest | MovimientoTest (3) | hu07_movimientos.feature (3) | MovimientoTest.java (1) | Aprobado |
| HU-08 | Ingreso de mercaderia | TC-25 a TC-27 | CompraTest, StockTest | IngresoTest (3) | hu08_ingreso.feature (3) | IngresoTest.java (1) | Aprobado |
| HU-09 | Registro de ventas | TC-28 a TC-30 | DetalleVentaTest, StockTest | VentaTest (3) | hu09_ventas.feature (3) | VentaTest.java (1) | Aprobado |
| HU-10 | Historial de ventas | TC-31 a TC-33 | - | HistorialTest (3) | hu10_historial.feature (3) | HistorialTest.java (1) | Aprobado |

La cobertura resultante es de 11 historias de usuario y 33 criterios de aceptación, todos con al menos una prueba automatizada y evidencia de ejecución. Las historias HU-11 y HU-12, correspondientes al Sprint 5, quedaron fuera del alcance de esta entrega y no se incluyeron en la matriz.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Historias cubiertas | 11 de 11 (100%) |
| Criterios de aceptación cubiertos | 33 de 33 (100%) |
| Casos de prueba registrados | 33 |
| Verificaciones automatizadas | 102 |
| Defectos encontrados y cerrados | 2 |
| Resultado final | 100% de pruebas aprobadas |

Anexo A. Verificaciones automatizadas

Se listan las 102 verificaciones ejecutadas, agrupadas por nivel. Los nombres corresponden a los métodos de prueba del repositorio.

A.1. Pruebas unitarias (22)

| Archivo | Prueba |
| --- | --- |
| CompraTest.php | compra_relacionDetalleCompras_debeRetornarDetalles |
| DetalleVentaTest.php | detalleVenta_calcularSubtotal_debeRetornarMonto |
| DetalleVentaTest.php | detalleVenta_relacionProducto_debeRetornarProducto |
| MovimientoTest.php | movimiento_tiposEntradaYSalida_debenExistir |
| MovimientoTest.php | movimiento_relacionProducto_debeRetornarProducto |
| OtpCodeTest.php | esValido_conCodigoCorrectoYVigente_debeRetornarTrue |
| OtpCodeTest.php | esValido_conCodigoIncorrecto_debeRetornarFalse |
| ProductoTest.php | actualizarStock_conCantidadValida_debeGuardarNuevoValor |
| ProductoTest.php | actualizarStock_conCantidadCero_debeGuardarCero |
| ProductoTest.php | tieneStockBajo_conStockIgualAlMinimo_debeRetornarTrue |
| ProductoTest.php | tieneStockBajo_conStockMayorAlMinimo_debeRetornarFalse |
| RecoveryTokenTest.php | sigueVigente_conTokenNoUsadoYVigente_debeRetornarTrue |
| RecoveryTokenTest.php | sigueVigente_conTokenUsado_debeRetornarFalse |
| StockTest.php | incrementar_conCantidadPositiva_debeSumarCorrectamente |
| StockTest.php | decrementar_conCantidadPositiva_debeRestarCorrectamente |
| SucursalTest.php | usuarios_conSucursalConUsuarios_debeRetornarRelacion |
| UsuarioTest.php | verificarCredenciales_contrasenaCorrecta_debeRetornarTrue |
| UsuarioTest.php | verificarCredenciales_contrasenaIncorrecta_debeRetornarFalse |
| UsuarioTest.php | esAdmin_conRolAdministrador_debeRetornarTrue |
| UsuarioTest.php | esAdmin_conRolNoAdministrador_debeRetornarFalse |
| UsuarioTest.php | esJefe_conRolJefe_debeRetornarTrue |
| UsuarioTest.php | esEncargadoTienda_conRolTienda_debeRetornarTrue |

A.2. Pruebas de integración (34)

| Archivo | Prueba |
| --- | --- |
| CodigoTemporalTest.php | verificar_codigoVacio_debeMostrarError |
| CodigoTemporalTest.php | verificar_codigoValido_debePermitirAcceso |
| CodigoTemporalTest.php | verificar_codigoIncorrecto_debeRechazarAcceso |
| CodigoTemporalTest.php | verificar_codigoExpirado_debeRechazarAcceso |
| LoginTest.php | acceder_credencialesCorrectas_debePermitirAcceso |
| LoginTest.php | acceder_credencialesVacias_debeMostrarError |
| LoginTest.php | acceder_credencialesIncorrectas_debeMostrarMensaje |
| RecuperacionTest.php | recuperar_correoVacio_debeMostrarError |
| RecuperacionTest.php | recuperar_correoRegistrado_debeContinuarProceso |
| RecuperacionTest.php | recuperar_nuevaContrasena_debeGenerarTokenVigente |
| SucursalTest.php | registrar_datosCompletos_debeGuardarSucursal |
| SucursalTest.php | consultar_sucursalesRegistradas_debeMostrarLista |
| SucursalTest.php | cambiar_estadoActivaInactiva_debeActualizar |
| ProductoTest.php | registrar_categoriaCamaColchon_debeGuardarProducto |
| ProductoTest.php | registrar_datosObligatoriosFaltantes_debeMostrarError |
| ProductoTest.php | registrar_productoExitoso_debeAparecerEnCatalogo |
| StockTest.php | actualizar_cantidadValida_debeModificarStock |
| StockTest.php | actualizar_cantidadInvalida_debeRechazar |
| StockTest.php | actualizar_stockGuardado_debeMostrarNuevoValor |
| IngresoTest.php | ingreso_seleccionarProductoYCantidad_debeGuardar |
| IngresoTest.php | ingreso_confirmar_debeIncrementarStock |
| IngresoTest.php | ingreso_registrado_debeCrearMovimientoEntrada |
| InventarioTest.php | inventario_muestraProductosYCantidad |
| InventarioTest.php | inventario_filtraCamasYColchones_debeMostrarSoloEsos |
| InventarioTest.php | inventario_cantidadMostrada_debeCoincidirConBd |
| MovimientoTest.php | movimientos_muestraEntradaYSalida |
| MovimientoTest.php | movimientos_muestraProductoTipoCantidadFecha |
| MovimientoTest.php | movimientos_consultar_debeRetornarListado |
| HistorialTest.php | historial_muestraFechaProductosYMonto |
| HistorialTest.php | historial_detalleVenta_debeMostrarLineas |
| HistorialTest.php | historial_filtrarPorFecha_debeMostrarSoloRango |
| VentaTest.php | venta_registrarProductoCantidad_debeCrearVenta |
| VentaTest.php | venta_cantidadSuperaStock_debeRechazar |
| VentaTest.php | venta_confirmar_debeDisminuirStock |

A.3. Escenarios BDD (33)

| Archivo | Escenario |
| --- | --- |
| hu01_login.feature | Acceso con credenciales correctas |
| hu01_login.feature | Acceso con credenciales incorrectas |
| hu01_login.feature | Acceso sin credenciales |
| hu02_recuperacion.feature | Recuperación con correo registrado |
| hu02_recuperacion.feature | Recuperación con correo no registrado |
| hu02_recuperacion.feature | Establecer una nueva contraseña |
| hu03_codigo.feature | Código vigente |
| hu03_codigo.feature | Código incorrecto |
| hu03_codigo.feature | Código expirado |
| hu04_productos.feature | Registrar una cama |
| hu04_productos.feature | Datos obligatorios del producto |
| hu04_productos.feature | El producto aparece en el catálogo |
| hu05_stock.feature | Actualizar la cantidad disponible |
| hu05_stock.feature | Validar una cantidad inválida |
| hu05_stock.feature | Visualizar el nuevo stock |
| hu06_inventario.feature | Mostrar productos y cantidad disponible |
| hu06_inventario.feature | Consultar productos de tipo cama |
| hu06_inventario.feature | La cantidad coincide con el stock registrado |
| hu07_movimientos.feature | Ver movimientos de entrada y salida |
| hu07_movimientos.feature | Datos mínimos de cada movimiento |
| hu07_movimientos.feature | Consultar los movimientos registrados |
| hu08_ingreso.feature | Seleccionar el producto y registrar la cantidad |
| hu08_ingreso.feature | Incrementar el stock al confirmar el ingreso |
| hu08_ingreso.feature | Registrar el ingreso como movimiento |
| hu09_ventas.feature | Registrar una venta con stock disponible |
| hu09_ventas.feature | Rechazar una venta que supera el stock |
| hu09_ventas.feature | Disminuir el stock al confirmar la venta |
| hu10_historial.feature | Ver la lista de ventas |
| hu10_historial.feature | Consultar el detalle de una venta |
| hu10_historial.feature | Filtrar las ventas por fecha |
| hu13_sucursales.feature | Registrar una sucursal |
| hu13_sucursales.feature | Consultar las sucursales registradas |
| hu13_sucursales.feature | Cambiar el estado de una sucursal |

A.4. Pruebas de navegador (13)

| Archivo | Prueba |
| --- | --- |
| CodigoTest.java | verificar_codigoValido_debePermitirAcceso |
| HistorialTest.java | consultar_historial_debeMostrarVentas |
| IngresoTest.java | registrar_ingreso_debeIncrementarStock |
| InventarioTest.java | consultar_inventario_debeMostrarStock |
| LoginTest.java | acceso_credencialesCorrectas_debePedirCodigo |
| LoginTest.java | acceso_credencialesIncorrectas_debeMostrarMensaje |
| LoginTest.java | acceso_credencialesVacias_debeMostrarError |
| MovimientoTest.java | consultar_movimientos_debeMostrarListado |
| ProductoTest.java | registrar_producto_debeGuardarseYVerseEnCatalogo |
| RecuperacionTest.java | recuperar_correoRegistrado_debeContinuarProceso |
| StockTest.java | actualizar_stock_debeMostrarNuevoValor |
| SucursalTest.java | registrar_sucursal_debeAparecerEnListado |
| VentaTest.java | registrar_venta_debeGuardarse |

Anexo B. Comandos para reproducir las pruebas

Con SQL Server activo y la aplicación levantada en http://localhost:8000, los comandos son los siguientes.

| Accion | Comando (PowerShell) |
| --- | --- |
| Preparar base de pruebas | powershell -File scripts\crear_bd_pruebas.ps1 |
| Todas las pruebas PHPUnit | C:\php\php.exe artisan test |
| Solo unitarias | C:\php\php.exe artisan test --testsuite=Unit |
| Solo integración | C:\php\php.exe artisan test --testsuite=Feature |
| Un archivo | C:\php\php.exe artisan test tests\Unit\ProductoTest.php |
| Un caso | C:\php\php.exe artisan test tests\Unit\ProductoTest.php --filter=tieneStockBajo_conStockIgualAlMinimo_debeRetornarTrue |
| Escenarios BDD | C:\php\php.exe vendor\bin\behat |
| Un escenario | C:\php\php.exe vendor\bin\behat features\hu09_ventas.feature:6 |
| Selenium completo | cd selenium; mvn test |
| Una clase Selenium | mvn test -Dtest=VentaTest |
| Las tres suites | powershell -File pruebas.ps1 |

Anexo C. Indice de evidencias

Las evidencias se entregaron en la carpeta evidencias del paquete de pruebas.

| Archivo | Contenido |
| --- | --- |
| evidencias/logs/phpunit.log | Resultado de las 56 pruebas de PHPUnit. |
| evidencias/logs/phpunit-junit.xml | Reporte JUnit de PHPUnit. |
| evidencias/logs/behat.log | Resultado de los 33 escenarios y 100 pasos. |
| evidencias/logs/selenium.log | Resultado de las 14 pruebas de Selenium. |
| evidencias/logs/surefire/ | Reportes individuales de Selenium por clase. |
| evidencias/selenium/ | 28 capturas automáticas de las pantallas evaluadas. |
| Casos_Prueba_Testomat.csv | Archivo de importacion a Testomat.io. |
| Casos_Prueba.xlsx | Matriz de casos, resumen y cobertura. |
| Registro_Defectos.xlsx | Defectos DEF-01 y DEF-02 con su seguimiento. |
| Guia_Testomat.pdf | Pasos para registrar, ejecutar y exportar en Testomat. |